แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๙

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๙) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| ๑ | โครงการประกาศเกียรติคุณ ผู้สูงอายุ | 12 หมู่บ้าน | 50,000 | ไตรมาส 2 | - | - |  | 46,825 |
| 2 2 | จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนชุมชนแบบบูรณาการ | 12 หมู่บ้าน | 15,000 | ไตรมาส 2 | - | - |  | 13,780 |
| 3 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 9 | 1 หมู่บ้าน | 40,000 | ไตรมาส 2 | - | - |  | 40,000 |
| 4 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7 | 2,000 คน | 40,000 | ไตรมาส 2 | - | - |  | 40,000 |
| 5 5 | ส่งเสริมประเพณีการแข่งขัน เรือยาว | 12 หมู่บ้าน | 360,000 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 0 |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 | 1,000 คน | 40,000 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 40,000 |
| 7 | ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 1,000 คน | 40,000 | ไตรมาส 2 | - | - |  | 39,800 |
| 8 | โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง ถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าปอแดง | 12 หมู่บ้าน | 300,600 | ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 | - | - |  | 296,000 |
| 9 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนยาง ถนนภายในหมู่บ้าน - ถนนเลียบลำน้ำพุง กว้าง 4.00 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. | 1 สาย | 481,100 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 479,000 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง กว้าง 4.00 ม. ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. | 1 สาย | 256,100 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 258,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที่ 6 | 296 เมตร | 468,100 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 468,000 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสระ ตำบลเหล่าปอแดง กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. | 1 สาย | 155,000 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 154,800 |
| 13 | เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง รวมใจลดอุบัติภัยทางถนนใน ช่วงเทศกาล | 1 ปีงบประมาณ | 25,000 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 4,800 |
| 14 | ป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด จากสาธารณภัยต่างๆ(อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) | 1 ปีงบประมาณ | 10,000 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 10,000 |
| 15 | โครงการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง สปสช. | 12 หมู่บ้าน | 160,000 | ไตรมาส 1 | - | - |  | 160,000 |