แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๙
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง


	ลำดับที่



	โครงการ/กิจกรรม


	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๙)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	
	
	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	
๑

	โครงการประกาศเกียรติคุณ ผู้สูงอายุ
	12 หมู่บ้าน
	50,000
	ไตรมาส 2
	
-
	
-
	

	46,825 

	2
2
	จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนชุมชนแบบบูรณาการ
	12 หมู่บ้าน
	15,000
	ไตรมาส 2
	
-
	
-
	

	13,780

	3
3
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 9
	1 หมู่บ้าน
	40,000
	ไตรมาส 2
	
-
	
-
	

	40,000

	4
4
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7
	2,000 คน
	40,000
	ไตรมาส 2
	
-
	
-
	

	40,000

	5
5
	ส่งเสริมประเพณีการแข่งขัน เรือยาว
	12 หมู่บ้าน
	360,000
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	0

	
6
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3
	1,000 คน
	40,000
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	40,000

	
7
	ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	1,000 คน
	40,000
	ไตรมาส 2
	
-
	
-
	

	39,800

	
8
	โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง ถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าปอแดง  
	12 หมู่บ้าน
	300,600
	ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
	
-
	
-
	

	296,000

	9
9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนยาง  ถนนภายในหมู่บ้าน - ถนนเลียบลำน้ำพุง กว้าง 4.00 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม.
	1 สาย
	481,100
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	479,000

	
10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาน้อย  ตำบลเหล่าปอแดง กว้าง 4.00 ม. ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม.
	1 สาย
	256,100
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	258,000

	
11
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน  บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที่ 6
	296 เมตร
	468,100
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	468,000

	
12
	โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสระ ตำบลเหล่าปอแดง กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.
	1 สาย
	155,000
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	154,800

	
13
	เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง รวมใจลดอุบัติภัยทางถนนใน ช่วงเทศกาล
	1 ปีงบประมาณ
	25,000
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	4,800

	
14
	ป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด จากสาธารณภัยต่างๆ(อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)
	1 ปีงบประมาณ
	10,000
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	10,000

	
15
	โครงการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง สปสช.
	12 หมู่บ้าน
	160,000
	ไตรมาส 1
	
-
	
-
	

	160,000



