รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ประจำปี พ.ศ. 2565

( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 )

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 97 | 7,700,000.00 | 97 | 7,210,000.00 | 92 | 54,770,000.00 | 100 | 12,000,000.00 | 78 | 7,325,000.00 |
| ด้านสังคมและความมั่นคง | 6 | 150,000.00 | 5 | 100,000.00 | 6 | 160,000.00 | 8 | 180,000.00 | 7 | 130,000.00 |
| ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี | 12 | 740,000.00 | 12 | 3,790,000.00 | 12 | 6,198,000.00 | 12 | 6,298,000.00 | 12 | 6,198,000.00 |
| ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | 1 | 0.00 | 1 | 20,000.00 | 2 | 70,000.00 | 5 | 380,000.00 | 5 | 380,000.00 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 65,000.00 | 4 | 65,000.00 | 4 | 65,000.00 | 4 | 95,000.00 | 4 | 95,000.00 |
| ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 100,000.00 | 11 | 100,000.00 | 11 | 370,000.00 | 11 | 370,000.00 | 12 | 385,000.00 |
| รวม | 131 | 8,755,000.00 | 130 | 11,285,000.00 | 127 | 61,633,000.00 | 140 | 19,323,000.00 | 117 | 14,513,000.00 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ได้นำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ( พ.ศ. 2561-2565 ) มาเป็นกรอบ     ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน  43  โครงการ งบประมาณ  8,024,290  บาท   และเงินงบประมาณจากอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  2  โครงการ

งบประมาณ  2,979,000  บาท แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 1,723,000.00 |
| - ด้านสังคมและความมั่นคง | 5 | 116,000.00 |
| - ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี | 9 | 5,615,290.00 |
| - ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | 4 | 345,000.00 |
| - ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 3 | 50,000.00 |
| - ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 8 | 175,000.00 |
| รวม | 45 | 8,024,290.00 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เมืองสกลนคร

# จังหวัดสกลนคร   ตามระบบอ e - PLAN

สรุป  เบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติจำนวน  22  โครงการ   6,515,895.09    บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                             2  โครงการ   2,979,000.00    บาท

รวม    24  โครงการ  9,494,895.09    บาท

|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านสังคมและความมั่นคง | โครงการเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงรวมใจลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล | 20,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 11,600.00 |
| 2. | ด้านสังคมและความมั่นคง | อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุนาเวง | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 3. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 | 314,800.00 | 313,800.00 | 313,800.00 | 1,000.00 |
| 4. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที่ 6 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | 0.00 |
| 5. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกกยาง หมู่ที่ 10 | 146,300.00 | 145,300.00 | 145,300.00 | 1,000.00 |
| 6. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กิจการประปา | 40,000.00 | 22,760.00 | 22,760.00 | 17,240.00 |
| 7. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนนลูกรัง | 200,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 10,000.00 |
| 8. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกกกระพุง หมู่ที่ 12 | 388,200.00 | 388,000.00 | 388,000.00 | 200.00 |
| 9. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสำนักงานกองช่าง | 350,000.00 | 348,500.00 | 348,500.00 | 1,500.00 |
| 10. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน | 6,000 ( + 86,000 ) = 92,000.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | 84,880.00 |
| 11. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงบันไดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 12. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง | 100,000 ( +100,000 ) = 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 |
| 13. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย (ย้ายจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าชนิดหลอด) | 21,500.00 | 21,400.46 | 21,400.46 | 99.54 |
| 14. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านท่าวัด | 428,520.00 | 351,502.00 | 351,502.00 | 77,018.00 |
| 15. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองแคน | 362,460.00 | 288,190.00 | 288,190.00 | 74,270.00 |
| 16. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านเหล่าปอแดง | 376,150.00 | 313,900.00 | 313,900.00 | 62,250.00 |
| 17. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี | วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริมนม ศพด/สพฐ. | 1,601,960.00 | 1,277,784.03 | 1,277,784.03 | 324,175.97 |
| 18. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. | 2,587,200.00 | 2,419,662.00 | 2,419,662.00 | 167,538.00 |
| 19. | ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 143,000.00 |
| 20. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ | 20,000.00 ( -15,000 ) = 5,000 | 4,700.00 | 4,700.00 | 300.00 |
| 21. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสนุ่นหนองหาร เขตตำบลเหล่าปอแดง | 50,000 ( -20,000 ) = 30,000.00 | 28,581.60 | 28,581.60 | 1,418.40 |
| 22. | ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,000.00 | 24,095.00 | 24,095.00 | 5,905.00 |
| เงินอุดหนุนเพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองปลาน้อย ม. 7 | 1,364,000.00 | 1,364,000.00 | 1,364,000.00 | 0.00 |
| 24 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลาน้อย - หนองแจ้ง หมู่ที่ 7 | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 | 0.00 |

สรุปความเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ประชุมและมีข้อเสนอแนะ   จากจำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ  และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ถ้าหากสถานการณ์ปกติควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานประจำปี ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป  ควรมีโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้พัฒนาตำบลเหล่าปอแดง  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ขอฝากตัวแทนชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ในเวทีประชาคมควรเสนอโครงการด้านอื่นๆ เช่น การแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ .ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ควรมีโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  ทั้งทางสังคม การศึกษา ด้านอาชีพเสริม การท่องเที่ยว ที่ผ่านมาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างจะมีมากกว่าด้านอื่น ๆ และการเร่งรัดดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามห้วงปีงบประมาณและเป็นไปแผนการดำเนินงานประจำปี